## Slide 1: QUY TRÌNH KIỂM THỬ
Đỗ Thị Huệ
Công ty Cổ phần Xuất khẩu Phần mềm Tinh Vân

## Slide 2: NỘI DUNG
I
Tổng quan
II
Mục đích và phạm vi áp dụng
III
Mô tả quy trình

## Slide 3: MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ÁP DỤNG
Mục đích: Quy định thống nhất các thủ tục kiểm thử phần mềm bao gồm: Lập kế hoạch test, xây dựng kịch bản test, thực hiện test và báo cáo kết quả test nhằm đảm bảo:
  Các requirement được hoàn thành đáp ứng đủ các yêu cầu của khách hàng.
  Các khiếm khuyết sản phẩm (bug) phải được phát hiện và xử lý trước khi bàn giao cho khách hàng.
  Áp dụng toàn bộ các dự án phát triển phần mềm tại TVO

## Slide 4: YÊU CẦU TEST DA
Yêu cầu test DA
Lập kế hoạch test
Lập kịch bản test
Chuẩn bị môi trường test
Unit test
Thực hiện test, log bug, tracking bug
Báo cáo kết quả từng lần
UAT
Báo cáo tổng thể dự án
Lưu hồ sơ
Trách nhiệm | Test Leader TVO
Đầu vào | Mail thông báo khởi động dự án (PTGĐ PTSX)
Trình tự công việc | Bố trí nhân sự test cho dự án (Việc lựa chọn phải căn cứ trên năng lực, kinh nghiệm nhân sự và nhu cầu dự án)
Đầu ra | Tester được assign cho dự án
Biểu mẫu, tài liệu tham khảo | 

## Slide 5: LẬP KẾ HOẠCH TEST
Yêu cầu test DA
Lập kế hoạch test
Lập kịch bản test
Chuẩn bị môi trường test
Unit test
Thực hiện test, log bug, tracking bug
Báo cáo kết quả từng lần
UAT
Báo cáo tổng thể dự án
Lưu hồ sơ
Trách nhiệm | Tester leader
Đầu vào | Project Plan Tài liệu đặc tả yêu cầu
Trình tự công việc | Lập kế hoạch test dự án bao gồm các thông tin: Phạm vi test (Chức năng nào test, không test) Nhân sự test Môi trường test, công cụ test. Schedule test chi tiết Risk Release test document Thống nhất lịch trình chi tiết với PM dự án
Đầu ra | Kế hoạch test dự án được lập
Biểu mẫu, tài liệu tham khảo | BM_TVO_TEST_MTP - Master Test Plan

## Slide 6: LẬP KỊCH BẢN TEST
Yêu cầu test DA
Lập kế hoạch test
Lập kịch bản test
Chuẩn bị môi trường test
Unit test
Thực hiện test, log bug, tracking bug
Báo cáo kết quả từng lần
UAT
Báo cáo tổng thể dự án
Lưu hồ sơ
Trách nhiệm | Tester
Đầu vào | Tài liệu Yêu cầu dự án Master test plan
Trình tự công việc | - Nghiên cứu và phân tích Business process. - Phân rã các chức năng của sản phẩm. - Lập các kịch bản test/test script (test tự động) cho từng chức năng bao gồm: Điều kiện test Kịch bản test (Các bước test) Kết quả test mong đợi Dữ liệu test Serverity Chuyển kịch bản test cho Dev thực hiện unit test
Đầu ra | Kịch bản test được lập
Biểu mẫu, tài liệu tham khảo | BM_TVO_TEST_TCS_Test case Specification

## Slide 7: CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG TEST
Yêu cầu test DA
Lập kế hoạch test
Lập kịch bản test
Chuẩn bị môi trường test
Unit test
Thực hiện test, log bug, tracking bug
Báo cáo kết quả từng lần
UAT
Báo cáo tổng thể dự án
Lưu hồ sơ
Trách nhiệm | Tester
Đầu vào | Test Plan Đặc tả yêu cầu khách hàng
Trình tự công việc | Yêu cầu Dev hỗ trợ cài đặt môi trường test Chuẩn bị data test Nghiên cứu sử dụng, đào tạo sử dụng môi trường team test
Đầu ra | Môi trường test được set up hoàn thiện và kiểm tra
Biểu mẫu, tài liệu tham khảo | 

## Slide 8: UNIT TEST
Yêu cầu test DA
Lập kế hoạch test
Lập kịch bản test
Chuẩn bị môi trường test
Unit test
Thực hiện test, log bug, tracking bug
Báo cáo kết quả từng lần
UAT
Báo cáo tổng thể dự án
Lưu hồ sơ
Trách nhiệm | Developer
Đầu vào | Testcase Softwar package
Trình tự công việc | Tự test sản phẩm mình tạo ra theo testcase của Tester đã soạn thảo. Yêu cầu: Làm việc với tester để được hướng dẫn hoặc điều chỉnh testcase (nếu có). Các sản phẩm sau khi code phải được test và Pass qua tất cả các case có servirity Critical và High trước khi chuyển Tester
Đầu ra | Testcase được update kết quả test của DEV
Biểu mẫu, tài liệu tham khảo | BM_TVO_TEST_TCS_Test case Specification

## Slide 9: THỰC HIỆN TEST, LOG BUG
Yêu cầu test DA
Lập kế hoạch test
Lập kịch bản test
Chuẩn bị môi trường test
Unit test
Thực hiện test, log bug, tracking bug
Báo cáo kết quả từng lần
UAT
Báo cáo tổng thể dự án
Lưu hồ sơ
Trách nhiệm | Test Leader
Đầu vào | Software package Master test plan Test case/ Test script được Dev test qua các case critical và high Data test
Trình tự công việc | Thực hiện test theo kế hoạch Phát hiện lỗi  log bug và tracking theo hướng dẫn sử dụng Redmine. Liên tục thực hiện kiểm thử lại các lỗi được sửa từ Dev cho đến khi Pass.
Đầu ra | Test case có update kết quả Bug list trên Redmine
Biểu mẫu, tài liệu tham khảo | Hướng dẫn sử dụng Redmine

## Slide 10: BÁO CÁO KẾT QUẢ TEST TỪNG LẦN
Yêu cầu test DA
Lập kế hoạch test
Lập kịch bản test
Chuẩn bị môi trường test
Unit test
Thực hiện test, log bug, tracking bug
Báo cáo kết quả từng lần
UAT
Báo cáo tổng thể dự án
Lưu hồ sơ
Trách nhiệm | Tester
Đầu vào | Bug list status Test case có update kết quả test
Trình tự công việc | Báo cáo tuần:Định kỳ hàng tuần hoặc ngay khi có phát sinh báo cáo hiện trạng,chất lượng, issues. Báo cáo số liệu đo lường trước release: Thời điểm: thực hiện hàng ngày Từ lúc nhận được sản phẩm test đến khi sản phẩm được release. Đo lường các thông số: Lỗi nghiệm trọng; % lỗi tồn đọng; % testcase coverage Gửi team, PM, Testlead, QA.
Đầu ra | Báo cáo đo lường trước release được gửi
Biểu mẫu, tài liệu tham khảo | Tester_Baocaodoluongtruocrelease_ddmmyyyy Báo cáo tuần

## Slide 11: BÁO CÁO KẾT QUẢ TEST TỪNG LẦN
Yêu cầu test DA
Lập kế hoạch test
Lập kịch bản test
Chuẩn bị môi trường test
Unit test
Thực hiện test, log bug, tracking bug
Báo cáo kết quả từng lần
UAT
Báo cáo tổng thể dự án
Lưu hồ sơ
Trách nhiệm | QAM
Đầu vào | Bug list Test case Báo cáo đo lường số liệu test trước release
Trình tự công việc | Review tổng thể chất lượng của dự án, kết luận về việc sản phẩm có đạt tiêu chuẩn để release. Gửi email thông báo đạt /không đạt cho Đội dự án, PM, DM. Các dự án ko đủ điều kiện release muốn bàn giao cho khách hàng phải xin ý kiến DM
Đầu ra | Báo cáo đánh giá chất lượng sản phẩm khi release được gửi (email)
Biểu mẫu, tài liệu tham khảo | QA_Baocaodanhgiachatluongsanphamrelease

## Slide 12: UAT
Yêu cầu test DA
Lập kế hoạch test
Lập kịch bản test
Chuẩn bị môi trường test
Unit test
Thực hiện test, log bug, tracking bug
Báo cáo kết quả từng lần
UAT
Báo cáo tổng thể dự án
Lưu hồ sơ
Trách nhiệm | Khách hàng Project team
Đầu vào | Customer feedback
Trình tự công việc | Khách hàng thực hiện UAT Nhận feedback khách hàng và fix bug Thực hiện test quản lý issue của khách hàng cho đến khi được closed
Đầu ra | Feedback của khách hàng được tracking và xử lý
Biểu mẫu, tài liệu tham khảo | 

## Slide 13: BÁO CÁO TỔNG THỂ DỰ ÁN
Yêu cầu test DA
Lập kế hoạch test
Lập kịch bản test
Chuẩn bị môi trường test
Unit test
Thực hiện test, log bug, tracking bug
Báo cáo kết quả từng lần
UAT
Báo cáo tổng thể dự án
Lưu hồ sơ
Trách nhiệm | Tester
Đầu vào | Testcase Bug list Báo cao đo lường số liệu trước release
Trình tự công việc | Trước khi release final, thực hiện tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo kết quả test: Thống kê chung về nhân sự, môi trường, tool thực hiện test. So sánh với kế hoạch. Liệt kê các function test và non – test. Thống kê tổng số testcase dự án, % pass, fail, và untested. Phân tích xu hướng lỗi. Phân tích kết quả test theo bug class, severity, priority và status (lỗi nào thường gặp, nguyên nhân cụ thể ..) Gửi báo cáo test cho Testleader, PM và QA của dự án và cập nhật danh mục thường gặp.
Đầu ra | Báo cáo test tổng thể dự án được lập
Biểu mẫu, tài liệu tham khảo | BM_TVO_TEST_TR Danh mục lỗi thường gặp

## Slide 14: BÁO CÁO TỔNG THỂ DỰ ÁN
Yêu cầu test DA
Lập kế hoạch test
Lập kịch bản test
Chuẩn bị môi trường test
Unit test
Thực hiện test, log bug, tracking bug
Báo cáo kết quả từng lần
UAT
Báo cáo tổng thể dự án
Lưu hồ sơ
Trách nhiệm | PM, testleader
Đầu vào | Báo cáo tổng thể test dự án
Trình tự công việc | Review lại test report và yêu cầu cập nhật lại (nếu cần) Sử dụng báo cáo test làm đầu vào để họp tổng kết và rút kinh nghiệm khi kết thúc dự án.
Đầu ra | Kết quả review Báo cáo test được cập nhật
Biểu mẫu, tài liệu tham khảo | Danh mục lỗi thường gặp

## Slide 15: LƯU HỒ SƠ
Yêu cầu test DA
Lập kế hoạch test
Lập kịch bản test
Chuẩn bị môi trường test
Unit test
Thực hiện test, log bug, tracking bug
Báo cáo kết quả từng lần
UAT
Báo cáo tổng thể dự án
Lưu hồ sơ
Trách nhiệm | Tester
Đầu vào | Test plan Testcase Báo cáo đo lường trước release Test report Bug list Danh mục lỗi thường gặp
Trình tự công việc | Lưu trữ toàn bộ hồ sơ dự án lên tool quản lý dự án (SVN) theo đúng QT quản lý cấu hình
Đầu ra | Tài liệu được lưu trữ đầy đủ, cập nhật trên tool quản lý
Biểu mẫu, tài liệu tham khảo | 

## Slide 16: PHỤ LỤC HỒ SƠ
Stt | Loại hồ sơ | Hình thức lưu trữ
 | Master Test plan | Soft
 | Testcase specificaton | 
 | Báo cáo đo lường trước release | 
 | Báo cáo tuần team Test dự án | 
 | Báo cáo kết quả test tổng thể | 
 | Danh mục lỗi thường gặp |